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План работы
Садоводческого некоммерческого товарищества
«Коммунальник» на 2022 год.
	№ п/п

	
Наименование мероприятия
	Срок 
исполнения
	Ответственный
за исполнение

	
1.

	Выезд на дачный массив и осмотр территории насосной станции
	январь-март,
ноябрь- декабрь
	Председатель
 СНТ

	2.
	Рассмотреть на правлении проект плана и сметы на 2022 год
	ноябрь
	Председатель
 СНТ

	
3.

	Внести на утверждение собрания делегатов (общее собрание)  план работы  и смету расходов на 2022 год
	декабрь
2021г.
	Председатель, члены правления

	
4.

	Провести собрание членов правления, делегатов и приглашённых членов СНТ
	Май

	Председатель
 СНТ

	
5.

	Работа с должниками по оплате членских взносов:
-письменные предупреждения;
-предупреждения по телефону;
-оформление исковых заявлений в суд
	в течение года
	Председатель, бухгалтер, члены правления

	
6.

	Подготовка к поливному сезону:
-осмотр, ремонт трубопровода;
-промывка трубопровода
	
апрель-май
	Председатель
 СНТ

	
7.

	Ревизия электрооборудования
	апрель
	Председатель
 СНТ

	
8.
	Организация работ на массиве:
-обкашивание травы с внешней стороны массива, поперечных улиц (Горная лаванда, Золотая осень, Утренняя роса);
-вырубка нависающих веток по улицам с вывозом на свалку;
-частичная подсыпка и планировка дорог по улицам по факту;
-текущий ремонт баков накопителей
	
май-сентябрь
	
Председатель
 СНТ

	9.

	Организация работы по выполнению заявок членов СНТ, зарегистрирован-ных в журнале заявок
	
май-сентябрь
	
Председатель
 СНТ

	

10.
	Выполнение мероприятий по противопожарной безопасности согласно требованиям Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РХ:
-поверка огнетушителей
	
май-сентябрь


май 
апрель
	
Председатель
 СНТ

	11.
	Подача исков в суд через адвоката
	В течение года
	Председатель
 СНТ

	12.
	Принять участие в конкурсе на получение гранта при  его проведении 
В целях:
- Отсыпка улиц «Горная лаванда» и «Золотая осень»
- Ремонт трубопровода «Медовая-Незабудок, «Незабудок –Солнечная горка»
	
	

	
13.
	Выполнение работ по окончании поливного сезона:
-слив воды с трубопровода;
- снятие запорного оборудования
-осмотр и ремонт насосного оборудования (при необходимости)
	
сентябрь

	
Председатель
 СНТ

	14.
	Установка кондиционера в офисе
при наличии средств
	июнь
	Председатель
 СНТ





Председатель правления
СНТ «Коммунальник»						Н.П. Васильев
