РАССМОТРЕН:						УТВЕРЖДЁН:
собранием правления					собранием делегатов
СНТ «Коммунальник»					СНТ «Коммунальник»
«24 »  декабря   2024 г.					«    » декабря  2024 г.								
							
Проект плана работы
Садоводческого некоммерческого товарищества
«Коммунальник» на 2025 год.
	№ п/п

	
Наименование мероприятия
	Срок 
исполнения
	Ответственный
за исполнение

	
1.

	Выезд на дачный массив и осмотр территории насосной станции
	январь-март,
ноябрь- декабрь
	Председатель
 СНТ

	2.
	Рассмотреть на правлении проект плана и сметы на 2025 год
	декабрь
	Председатель
 СНТ

	
3.

	Внести на утверждение собрания делегатов (общее собрание)  план работы  и смету расходов на 2025 год
	январь
2025г.
	Председатель, члены правления

	
4.

	Провести собрание членов правления, делегатов и приглашённых членов СНТ
	Январь
2025г.
	Председатель
 СНТ

	
5.

	Работа с должниками по оплате членских взносов:
-письменные предупреждения;
-предупреждения по телефону;
-оформление исковых заявлений в суд
	в течение года
	Председатель, бухгалтер, члены правления,делегаты

	
6.

	Подготовка к поливному сезону:
-осмотр, ремонт трубопровода, ёмкости
-промывка трубопровода
	
апрель-май
	Председатель
 СНТ

	
7.

	Ревизия электрооборудования
	апрель
	Председатель
 СНТ

	
8.
	Организация работ на массиве:
-обкашивание травы с внешней стороны массива
-вырубка нависающих веток по улицам с вывозом на свалку;
-текущий ремонт ёмкостей накопителей
- замена вентелей пожарных кранов
- ремонт дорог
	
апрель-сентябрь
	
Председатель
 СНТ

	9.

	Организация работ по выполнению заявок членов СНТ, зарегистрирован-ных в журнале заявок
	
апрель-сентябрь
	
Председатель,правление
 СНТ

	

10.
	Выполнение мероприятий по противопожарной безопасности согласно требованиям Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РХ:
-поверка огнетушителей
	
апрель-сентябрь


май 
апрель
	
Председатель
 СНТ

	11.
	Подача исков в суд через адвоката
	В течение года
	Председатель,правление
 СНТ

	12.
	Принять участие в конкурсе на получение гранта при  его проведении 
В целях:
- модернизации трубопровода по улицам: Обзорная, Майская, Малиновая

	В течении года
	

	
13.
	Выполнение работ по окончании поливного сезона:
-слив воды с трубопровода;
- снятие запорного оборудования
-осмотр и ремонт насосного оборудования (при необходимости)
	
сентябрь

	
Председатель
 СНТ

	14.
	Выборы членов правления и председателя
	
	




Председатель правления
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