РАССМОТРЕН:						УТВЕРЖДЁН:

собранием правления					собранием делегатов

СНТ «Коммунальник»					СНТ «Коммунальник»

«26 »  ноября   2025 г.					« 10» января     2026г.

Проект плана работы

Садоводческого некоммерческого товарищества

«Коммунальник» на 2026 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выезд на дачный массив и осмотр территории насосной станции | январь-март, ноябрь- декабрь | Председатель СНТ Правление |
| 2. | Рассмотреть на правлении проект плана и сметы на 2026 год | ноябрь | Председатель СНТ |
| 3. | Провести собрание членов правления, делегатов и приглашённых членов СНТ для утверждения плана работ и сметы расходов денежных средств на 2026год | Январь 2026г. | Председатель СНТ |
| 4. | Внести изменения в Устав СНТ | Январь 2026 | Председатель СНТ |
| 5. | Работа с должниками по оплате членских взносов: -письменные предупреждения; -предупреждения по телефону; -оформление исковых заявлений в суд | в течение года | Пргедседатель, бухгалтер, члены правления,делегаты |
| 6. | Подготовка к поливному сезону: -осмотр, ремонт трубопровода, ёмкости -промывка трубопровода | апрель-май | Председатель СНТ |
| 7. | Ревизия электрооборудования | апрель | Председатель СНТ |
| 8. | Проведение собрания на массиве | Апрель-май 2026год | Правление СНТ |
| 9. | Организация работ на массиве: -обкашивание травы с внешней стороны массива: ул.Майская, Васильковая, Целинная, Верхняя,Обзорная -вырубка нависающих веток по улицам с вывозом на свалку; -текущий ремонт ёмкости накопителя 150 куб.м. - замена вентилей пожарных кранов - ремонт дорог (частично): ул.Волшебная,72-74, ул.Медовая,70-78 - уборка свалки по ул.Волшебная-Утренняя роса | май-сентябрь | Председатель СНТ |
| 10. | Организация работ по выполнению заявок членов СНТ, зарегистрированных в журнале заявок | апрель-сентябрь | Председатель,правление СНТ |
| 11. | Выполнение мероприятий по противопожарной безопасности согласно требованиям Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РХ: | апрель-сентябрь | Председатель СНТ |
| 12. | Подача исков в суд через юриста | В течение года | Председатель,правление СНТ |
| 13. | Принять участие в конкурсе на получение гранта при его проведении В целях: - модернизации трубопровода по улицам: Обзорная, Майская, Малиновая - капитальный ремонт днища ёмкости 150 куб.м. | В течении года |  |
| 14. | Выполнение работ по окончании поливного сезона: -слив воды с трубопровода; - снятие запорного оборудования -осмотр и ремонт насосного оборудования (при необходимости) | сентябрь | Председатель СНТ |

Председатель правления

СНТ «Коммунальник»						Н.П. Васильев